Утверждаю:

Глава администрации

Ароматненского

сельского поселения Бахчисарайского района

Республики Крым

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н. Морочко

20 мая 2024

**ДОКУМЕНТАЦИИ о закупке**

**в соответствии с порядком определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ,**

**услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации АРОМАТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ бахчисарайского района республики крым**

**(в соответствии с ч.67 ст 112 44-фз)**

на право заключения контракта:

**«Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым:**

**с. Репино – 1 улица; с. Маловидное – 4 улицы; с. Викторовка – 4 улицы в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт)**

Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения

о проведении конкрса по определению победителя, размещенного на официальном сайте

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации

об осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

(далее — официальный сайт)

## ИКЗ 243910400232091040100100040014222244

**с. Ароматное**

**2024**

# ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пун кта** | **Наименование** | **Информация** |
| 1. | **Дата размещения извещения** | 20.05.2024 |
| 2. | **Дата и время окончания срока подачи заявок** | Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до  09-00 часов 23.05.2024 года по московскому времени. |
| 3. | **Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе** | 23.05.2024 |
| 5. | **Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе** | С момента объявления до 09-00 23.05.2024 |
|  |  |  |

* 1. **ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА** 
     1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пун кта** | **Наименование** | **Информация** |
| 1. | Наименование муниципального заказчика/Заказчика, контактная информация | **Заказчик:**  Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым,  **Адрес заказчика:**  ул.Дорожная, 1, с. Ароматное, Бахчисарайский район, Республики Крым, 298444.  Контактное лицо: Председатель Ароматненского сельского совета- Глава администрации Ароматненского сельского поселения Морочко Оксана Николаевна  телефон (036554) 7-78-46  Адрес электронной почты: aromsovet@mail.ru |
| 2. | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | - |
| 3. | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | «Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино – 1 улица; с. Маловидное – 4 улицы; с. Викторовка – 4 улицы в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт) |
| 4. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | |  | | --- | | Ч.67 ст.112 44-ФЗ,  В соответствии с постановлением Совета министров  Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об осуществлении  Порядка выбора способа определния поставщика в целях  осуществления отдельных видов закупок для обеспечения  государственных и муниципальных нужд Республики Крым  (с изменениями и дополнениями) | |
| 5. | Описание объекта закупки | В соответствии с условиями контракта |
| 6. | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с условиями контракта |
| 7. | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | В соответствии с условиями контракта и графиком выполнения работ |
| 8. | Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК), руб. | 1 437 069,74 руб. (Один миллион четыриста тридцать семь тысяч шестьдесят девять рублей 74 копейки)  Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик  (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. |
| 9. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Метод расчета НМЦК – проектно-сметный. Приоритетным явялется проектно-сметныйв соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567 |
| 10. | Количество поставляемого товара | В соответствии с условиями контракта |
| 11. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Форма расчетов – безналичная в национальной валюте Российской Федерации.  Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы, осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком необходимого исчерпывающего перечня документов, на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).  Оплата работ производится на основании представленных Подрядчиком Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных действующей нормативной документацией и настоящим Контрактом, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при наличии представленного Заказчику комплекта исполнительной документации, ежемесячных отчетов, предоставляемых Заказчику Подрядчиком, в пределах, доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика. |
| 12. | Размер аванса и порядок его предоставления | Не выплачивается |
| 13. | Источник финансирования | Бюджет Республики Крым */* бюджет муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым. |
| 14. | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Не применяется |
| 15. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями,  подрядчиками) | Российский рубль |
| 16. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате  контракта | Не применяется |
| 17 | Место и порядок подачи заявок участников | Заявки направляются в запечатанном конверте на адрес заказчика ул.Дорожная д.№1 , с.Ароматное Бахчисарайский район , Республики Крым, индекс 298444  Порядок подачи заявок:  - участник вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 09-00 23.05.2024;  - участник вправе подать только одну заявку  -Участники в срок и в порядке, который установлен в извещении о проведении и документации о проведении закупки, подают заявки на участие в письменной форме на бумажном носителе в запечатанных конвертах с пометой "Заявка на участие в закупке " и указанием наименования закупки, в рабочие дни недели (с понедельника по пятницу) с 08.00 до 12:00 и с 12.30 до 16.00 часов по местному времени (кроме праздничных дней). Поданная заявка может быть отозвана или изменена до момента вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам) участников.  Прием заявок на участие в закупке прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие.  -Все документы, предусмотренные извещением о проведении закупки, подаются одновременно.  Заявка должна быть составлена на русском языке, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие, не должны допускать двусмысленных толкований. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей.  Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пун**  **кта** | **Наименование** | **Информация** | |
| 18 | Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие | **23.05.2024.** 09.30 часов по местному времени (московское время).  Вскрытие проводится по адресу:  ул.Дорожная д.№1 , с.Ароматное Бахчисарайский район , Республики Крым, индекс 298444, администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым |
| 19 | Дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие | **23.05.2024 с 09.30 по московскому времени** |
| 20 | Критерии определения Поставщика | 1. Цена контракта; 2. Временные характеристики исполнения контракта; 3. Дополнительные критерии, установленные Заказчиком в зависимости от характеристик объекта закупки. |

* 1. **ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пунк та** | **Наимено вание** | **Информация** |
| 1. | Единые требования к участникам закупки | Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным статьёй 31 Федерального закона.  **Требования к участникам закупки:**  1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=CE056E52489C102919485540EF2052A6B88BA8E1163C669641F738CCB7BD9765B16855E167E7B9CAB743358C1CA5C1C554C0678551N1O6O) РФ об административных правонарушениях;  3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=CE056E52489C102919485540EF2052A6B88BA8EE133D669641F738CCB7BD9765B16855E567E7B195B25624D410ADD6DB50DA7B875316NEO5O) РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=CE056E52489C102919485540EF2052A6B88BA8EE133D669641F738CCB7BD9765B16855E567E5B695B25624D410ADD6DB50DA7B875316NEO5O) РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=CE056E52489C102919485540EF2052A6B88BA8EE133E669641F738CCB7BD9765B16855E566E4BA97E10C34D059F9D2C459C065814D16E741N7OFO), [290](consultantplus://offline/ref=CE056E52489C102919485540EF2052A6B88BA8EE133E669641F738CCB7BD9765B16855E666E0B695B25624D410ADD6DB50DA7B875316NEO5O), [291](consultantplus://offline/ref=CE056E52489C102919485540EF2052A6B88BA8EE133E669641F738CCB7BD9765B16855E666E2B095B25624D410ADD6DB50DA7B875316NEO5O), [291.1](consultantplus://offline/ref=CE056E52489C102919485540EF2052A6B88BA8EE133E669641F738CCB7BD9765B16855E666EDB495B25624D410ADD6DB50DA7B875316NEO5O) Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=CE056E52489C102919485540EF2052A6B88BA8E1163C669641F738CCB7BD9765B16855E660E7B295B25624D410ADD6DB50DA7B875316NEO5O) Кодекса РФ об административных правонарушениях;  6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:  а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;  б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;  в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей статьи 31 Закона № 44-ФЗ является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;  8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;  9) участник закупки не является иностранным агентом;  10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ. |
|  | Требование об отсутствии cведений об участнике закупки в реестре недобросовест ных поставщиков | Установлено.  Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, если Правительством РФ не установлено иное. |
| 3. | Дополнитель ные требования к участникам закупки | 1. Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки, на территории РФ. 2. **Предоставление информационного письма: является ли поставщик (подрядчик, исполнитель) плательщиком НДС.** |

* 1. **УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Информация** |
| 1. | Размер обеспечения  заявок | Не требуется |
| **2.** | Размер и способ обеспечения исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения Контракта -  **(0,5% от цены контракта)**  Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом.  **Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению:** исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. |
| 3. | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение  исполнения контракта | ***Обеспечение в виде залога денежных средств вносится по следующим реквизитам:***   |  | | --- | | Получатель платежа:  АДМИНИСТРАЦИЯ АРОМАТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  ОГРН 1149102104425  ИНН/КПП 9104002320/910401001  Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь  Единый казначейский счет 40102810645370000035  Казначейский счет 03232643356044047500  БИК 013510002, л/счет 05753252920 | |
|  | в виде перечисления денежных средств |  |
|  |  | Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по объекту: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино – 1 улица; с. Маловидное – 4 улицы; с. Викторовка – 4 улицы в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт) |
| 4. | Информация о казначейском сопровождении контракта | Не предусмотрено |
| 5 | Размер обеспечения гарантийных обязательств | ***5% от цены контракта***  *(могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику).*  Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. |
| 6 | Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств | Получатель УФК по Республике Крым (Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, л/счет 05753252920)  ИНН 9104002320 КПП 910401001  ОКТМО 35604404  Единый казначейский счет 40102810645370000035  Казначейский счет 03232643356044047500  в ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь, БИК 013510002  тел. 365-54-7-78-47, 7-78-46  Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств по контракту на выполнение работ по объекту: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино – 1 улица; с. Маловидное – 4 улицы; с. Викторовка – 4 улицы в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт) |

* 1. **УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (проект контракта приложен отдельным файлом)**

1. **ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена **Проектно- сметным методом**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименова-ние объекта закупки** | **Используемый метод (методы) определе-ния**  **НМЦК** | **Обоснования применяемого метода определения НМЦК** | **Расчет начальной (максималь ной) цены контракта**  **(НМЦК)** |
| 1. | «Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым:  с. Репино – 1 улица; с. Маловидное – 4 улицы; с. Викторовка – 4 улицы в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт) | Локально- сметный метод | Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки осуществляется в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 537 | Согласно расчету НМЦК  составляет:  1 437 069,74 руб. (Один миллион четыриста тридцать семь тысяч шестьдесят девять рублей 74 копейки) |

**Утвержденный файл**

**«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА)»**

**прикрепляется отдельным документом**

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**на выполнение работ по объекту:** «Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино – 1 улица; с. Маловидное – 4 улицы; с. Викторовка – 4 улицы в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | | **Описание** | |
| **1. Общие данные** | | |  | |
| 1.1 | Заказчик | | Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым | |
| 1.2 | Юридический и фактический адрес | | ул.Дорожная д.№1 , с. Ароматное Бахчисарайский район , Республики Крым, 298444 | |
| 1.3 | Наименование объекта | | «Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино – 1 улица; с. Маловидное – 4 улицы; с. Викторовка – 4 улицы в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт) | |
| 1.4 | Место расположения  объекта | | Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино (ул. Космонавтов); с. Маловидное (ул. Дорожная, ул. И.Гаспринского, ул. Аметхан Султана, ул. Черкез-Али); с. Викторовка (ул. Балаклавская, ул. Академика Сахарова, ул. Юнуса Кандыма, ул. Селим Гирей) | |
| 1.5 | Краткое описание объемов работ | | Описание необходимых к выполнению работ предоставлено в:  - Локальном сметном расчете  **-** Ведомости объема работ. | |
| 1.6 | Требования по поставкам материалов, необходимых для выполнения работ | | 1. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТов), САНПиНам, ТУ, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и т.п.). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. 2. Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. | |
| l.7 | | Срок и порядок выполнения работ | | 1. Общий срок выполнения работ –работы должны быть выполнены до   31 августа 2024 года   1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями настоящего Муниципального контракта. |
| 1.9 | | Гарантийные  обязательства | | 1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком. 2. Гарантия качества на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.   **3.** Гарантия качества распространяется также на все материалы, оборудование, используемые Подрядчиком при выполнении работ, предусмотренных контрактом.   1. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. |
| **2. Основные требования** | | | | |
| 2.1 | | Требования к качеству выполняемых работ | | Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП и другим нормативным документам, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ, требованиям контракта |
| 3. | Приложение: | | 1. Сметная документация (сводный сметный расчет, локальный сметный расчет | |

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №**

|  |  |
| --- | --- |
| с. Ароматное | « » 2024 г. |

Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (Администрация Ароматненского сельского поселения), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Ароматненского сельского совета - главы администрации Ароматненского сельского поселения Морочко Оксаны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой Стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с ч. 67 ст. 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации, распоряжения Главы Республики Крым от \_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_ «Об определении единственного подрядчика», на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по объекту: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино – 1 улица; с. Маловидное – 4 улицы; с. Викторовка – 4 улицы в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт)(ОКПД2 42.22.22.140)(далее – работы, объект), в соответствии с прилагаемыми Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) (далее – Техническое задание), Графиком производства работ (Приложение №2 к Контракту) и Сметной [документацией](#Par992) (Приложение №3 к Контракту) (далее – Сметная документация) и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

* 1. Виды и объем работ указаны в Сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
  2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
  3. Идентификационный код закупки – 243910400232091040100100040014222244**.**

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

2.1. Цена Контракта составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе:

- стоимость выполнения всего объема работ;

- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;

- стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;

- расходы по вывозу мусора;

- стоимость гарантийных обязательств;

‑ все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;

- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 12 Контракта.

2.2. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий год сумм финансирования.

При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

2.3. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.4. Оплата производится по факту выполнения работ в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования.

2.5. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

2.5.1. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт и локальная смета на непредвиденные работы с участием представителей Подрядчика, технического надзора, Заказчика.

2.5.2. Необходимость применения непредвиденных затрат, согласовывается письменно с Заказчиком.

2.5.3. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по Формам КС-2; КС-3.

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная).

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводной смете стоимости строительства, предусмотренной для этих целей (Приложение № 3 к Контракту).

2.6. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания и/или Сметной документации и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

2.8.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.10. Валюта, используемая для расчетов, – рубль Российской Федерации.

2.11. Источник финансирования – бюджет Республики Крым, бюджет муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.

**3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Срок начала выполнения работ: с даты заключения контракта.

Срок завершения работ на объекте: не позднее 1 августа 2024 года.

3.2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты выполнения работ в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в пункте 6.3 Контракта, и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний.

3.3. Место выполнения работ: Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино (ул. Космонавтов); с. Маловидное (ул. Дорожная, ул. И.Гаспринского, ул. Аметхан Султана, ул. Черкез-Али); с. Викторовка (ул. Балаклавская, ул. Академика Сахарова, ул. Юнуса Кандыма, ул. Селим Гирей).

**4. ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ**

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, материалами и оборудованием.

4.2. Показатели материалов и оборудования, используемые при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с пунктом 6.2 Контракта.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материал и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

4.4. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений.

4.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

5.1. **Подрядчик обязан:**

5.1.1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте работы по объекту в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.

5.1.2. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

5.1.3. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметной документацией**.**

5.1.4. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами.

5.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

5.1.6. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и в составе, предусмотренным техническим заданием к настоящему контракту.

5.1.7. При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

В процессе выполнения работ осуществлять системный вывоз отходов, не допускать складирования мусора, неиспользованных материалов и оборудования более 3 календарных дней.

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.8. После завершения работ произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и правилами благоустройства территории муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.

5.1.9. При выполнении работ обеспечить мероприятия по сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

В случае возникновения необходимости работ по переустройству коммуникаций или выносу сетей инженерно-технического обеспечения из зоны проведения работ, не учтенных Сметной документацией, такие работы производятся по согласованию с Заказчиком за дополнительную плату на основании отдельно заключенного Сторонами контракта.

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.10. После завершения работ произвести уборку прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если такие требования установлены).

5.1.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.1.12. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.

5.1.13. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.1.15. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

5.1.16. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.1.17. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5.1.18. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

5.1.19. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

5.1.20. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

5.1.21. Общий объем выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств работ в совокупном стоимостном выражении должен составлять 100% от цены Контракта.

5.1.22. Обеспечить выполнение работ собственными силами.

5.1.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. **Подрядчик имеет право:**

5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.5. В ходе исполнения Контракта изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта.

5.3. **Заказчик обязан:**

5.3.1. Передать Подрядчику объект (предоставить в распоряжение) для производства работ на период выполнения работ и до их завершения.

5.3.2. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

В случаях, предусмотренных Контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.3. При завершении работ Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

5.3.4. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

5.3.5. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту).

5.4. **Заказчик имеет право:**

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

5.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

5.4.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.

5.4.5. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

**6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

6.1. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня выполнения Работ на Объекте в полном объеме Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о завершении Работ и готовности Объекта к приемке, а также акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

6.2. Вместе с письменным извещением, указанным в пункте 6.1 Контракта, Подрядчик по акту приема-передачи передает Заказчику 3 (три) экземпляра исполнительной документации. Исполнительная документация должна быть сброшюрована.

6.3. Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на основании исполнительной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, исполнительной документации.

6.4. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводит экспертизу.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Заказчиком и Подрядчиком дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с момента получения запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ, предусмотренный пунктом 6.3. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

6.5. В случае, если результат выполненных работ соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результат работ и подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания приемки.

Подписание акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 не осуществляется до предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

6.6. В случае, если представленный результат выполненных работ содержит отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ и в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, направляет мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков.

Извещение о выявленных недостатках направляется Подрядчику в письменной форме.

Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении. (мотивированном отказе)

6.7. Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6.8. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

6.9. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

6.11. Приемка скрытых работ:

6.11.1. При наличии скрытых работ Подрядчик извещает Заказчика о готовности скрытых работ не менее чем за 72 часа до начала приёмки соответствующих работ.

Готовность скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.

6.11.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ. В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ за свой счет, за исключением случая, когда Заказчик, надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ, не прибыл для участия в их приемке.

В случае если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию в соответствии с настоящим пунктом Контракта.

6.12. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в пункте 6.6 Контракта.

**7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА**

7.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости), результаты работ и иные показатели работ должны соответствовать Техническому заданию, условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7.3. Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемке выполненных работ по форме КС-2 по факту выполнения работ в полном объеме. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком.

7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика о возмещении расходов.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом  (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)  и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в [порядке](https://internet.garant.ru/#/document/71757358/entry/1000), установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.19. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.20. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

или

- предписание контрольно-надзорных органов;

или

- претензия Заказчика.

8.21. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8.22. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.23. Заказчик не несет ответственности перед привлечёнными Подрядчиком субподрядными организациями.

8.24. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

**9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней рабочих дней со дня ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

**10. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЯ**

10.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Муниципальному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

**11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лице целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

**12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

12.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

12.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

12.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

12.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

12.2.4. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с [частью 6 статьи 14](consultantplus://offline/ref=0153CB1431D3A64E9CFABA1CC6409287D8B8B3D3FEC72028D56E12D3DA8ADF92CF110D8FF1IB21H) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, движения рабочей силы, машин и механизмов, установленных в Графике производства работ более двух раз за весь срок исполнения Контракта более чем на 3 (три) дня;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;

- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

12.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с настоящим Контрактом.

12.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.10. Решение об одностороннем  об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается Заказчиком в порядке, предусмотренном статьей 95 [Федерального закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0)а от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

12.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.12. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается Подрядчиком в порядке, предусмотренном статьей 95 [Федерального закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0)а от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

12.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

13.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

13.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 13.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА,** **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**[[1]](#footnote-1)

14.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 0,5 процента цены Контракта что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** рублей.

Обеспечение исполнения контракта предоставляется Подрядчиком до заключения Контракта.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5 (пять) процентов от цены Контракта, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** рублей.

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику по факту выполнения работ в полном объеме не позднее чем за 2 (два) дня до оформления Подрядчиком документа о приемке.

14.2. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям [статьи 45](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/45) [Федерального закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0)а от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

14.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независомой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые обеспечиваются такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.4. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику», денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Республике Крым (Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, л/счет 05753252920)

ИНН 9104002320 КПП 910401001

ОКТМО 35604404

Единый казначейский счет 40102810645370000035

Казначейский счет 03232643356044047500

в ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь, БИК 013510002

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику», срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7., 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику», срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

14.5. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнение Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.5 Контракта.

**15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

15.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

15.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «01» сентября 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

15.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.1 Контракта.

15.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

15.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

15.8. Электронной почтой для надлежащего уведомления Подрядчика считать следующий электронный адрес: 650656@list.ru.

**16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ**

16.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ приложения** | **Наименование документа** |
| 1 | Техническое задание |
| 2 | График производства работ |
| 3 | Сметная документация |

**17. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым**  Юридический адрес:  298444, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Ароматное, ул. Дорожная, 1  тел/факс: +7(36554) 7-78-47  ОГРН 1149102104425  ИНН 9104002320  КПП 910401001  ЕКС 40102810645370000035  КС 03231643356044047500  БИК 013510002  Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь  л/счет 03753252920  Е-mail: aromatnoe-sovet@bahch.rk.gov.ru  **Председатель Ароматненского сельского совета – глава администрации Ароматненского сельского поселения**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Морочко  м.п. |  |

Приложение №1

к Контракту № \_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Техническое задание**

на работы по объекту: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино – 1 улица; с. Маловидное – 4 улицы; с. Викторовка – 4 улицы в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт)

1. **Наименование объекта: «**Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино – 1 улица; с. Маловидное – 4 улицы; с. Викторовка – 4 улицы в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт).
2. **Географическое положение объекта:**

с. Репино (ул. Космонавтов);

с. Маловидное (ул. Дорожная, ул. И.Гаспринского, ул. Аметхан Султана, ул. Черкез-Али);

с. Викторовка (ул. Балаклавская, ул. Академика Сахарова, ул. Юнуса Кандыма, ул. Селим Гирей).

1. **Вид работ:** Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.
2. **Основание для выполнения работ:** Муниципальная программа «Благоустройство Ароматненского сельского поселения», утвержденная постановлением администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 23.10.2017 №164.
3. **Заказчик выполнения работ:** Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
4. **Срок выполнения работ:**

- начало выполнения работ: с даты заключения контракта;

- окончание выполнения работ: не позднее 1 августа 2024 года.

1. **Последовательность выполнения работ:**
   1. Выполнение работ предусматривается последовательно по существующим сетям ВЛ-0,4кВ ГУП РК «Крымэнерго» в населенных пунктах: **с. Репино, с. Маловидное, с. Викторовка**;
   2. Закупка материалов и оборудования, доставка материалов на строительную площадку объекта;
   3. Монтаж провода СИП-4 2х16 уличного освещения;
   4. Монтаж светильников уличного освещения;
   5. Подключение линий уличного освещения к существующим сетям наружного освещения или щитам учета наружного освещения.
2. **Взаимодействие Подрядчика и Заказчика:**

8.1. Подрядчик назначает уполномоченное контактное лицо для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ. Подрядчик обеспечивает данное контактное лицо средством мобильной связи для координации деятельности Подрядчика с Заказчиком. Заверенная копия документа о назначении контактного лица предоставляется Подрядчиком в течение двух рабочих дней с момента заключения муниципального контракта в отдел Администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, по адресу: 298444, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Ароматное, ул. Дорожная, 1 или на электронную почту aromsovet@mail.ru.

8.2. Подрядчик назначает ответственных лиц по приемке и проверке качества выполненных работ, подписанию актов приемки выполненных работ, актов проверки качества выполненных работ. Заверенная копия документа о назначении ответственных лиц предоставляется Подрядчиком в течение двух рабочих дней с момента заключения муниципального контракта в Администрацию Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, по адресу: 298444, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Ароматное, ул. Дорожная, 1 или на электронную почту aromsovet@mail.ru.

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график производства работ.

* 1. Работы Подрядчиком производятся под систематическим наблюдением Заказчика. Подрядчик обязан сдать выполненные работы Заказчику с предоставлением исполнительной документации и исполнительных схем.
  2. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком подготовленных Подрядчиком актов выполненных работ.

1. **Требования к выполняемым работам:**
   1. Работы по обеспечению уличным освещением выполняются при соблюдении СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий, Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», и других документов, утвержденных или согласованных в установленном порядке.
   2. Качество и безопасность выполненных работ, качество материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать строительным нормам и правилам (СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН и другим действующим нормативным документам), в том числе:

* Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
* Постановлению Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;
* Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
* Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
* Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
* Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
* СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
* СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
* СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства";
* СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
* Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
* СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
* СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
* ПУЭ. Правила устройства электроустановок;
* А10-93. Защитное заземление и зануление электрооборудования;
* СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
* ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 5 - 52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки".
  1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ.
  2. Подключение уличного освещения осуществляется от существующих линий наружного освещения и щитов учета наружного освещения.
  3. Подвес проводов СИП-4 2х16 на существующих опорах ВЛ-0,4кВ выполняется в соответствии с расчетными схемами ремонта уличного освещения в **с. Репино, с. Маловидное, с. Викторовка**.
  4. Монтаж светильников производится из расчета 16 светильников на 1 км воздушной линии уличного освещения, т.е. через одну или через две опоры, в зависимости от расстояния между существующими опорами ВЛ-0,4кВ.
  5. Применяемые материалы, изделия и оборудование, конструкции и детали должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.»
  6. Применяемые товары, изделия и оборудование, конструкции и детали должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  7. Подрядчиком должны быть представлены Заказчику сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций.
  8. Используемое оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимися ранее ремонту, модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
  9. Подрядчик обеспечивает безопасность движения в границах выполнения работ.
  10. При необходимости Подрядчик самостоятельно согласовывает схему движения автотранспорта с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.
  11. При проведении работ Подрядчику необходимо:
* обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов;
* обеспечить пожарную безопасность в местах выполнения работ;
* обеспечить сохранность жилищного фонда и малых архитектурных форм;
* обеспечить сохранность имущества третьих лиц;
* обеспечить сохранность линий электропередач, связи, подземных инженерных коммуникаций и др.;
* осуществить необходимые и достаточные мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности;
* восстановить нарушенное благоустройство.

1. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
   1. Номинальное напряжение уличного освещения – 220 В;
   2. Категория надёжности электроснабжения уличного освещения – III;
   3. Длина линий уличного освещения составляет: **4 750 м**, из них:
      1. Протяженность ВЛИ-0,23кВ в с. Репино – 812,5 м;
      2. Протяженность ВЛИ-0,23кВ в с. Маловидное – 2 500 м;
      3. Протяженность ВЛИ-0,23кВ в с. Викторовка – 1 437,5 м;
   4. Количество устанавливаемых светильников составляет: **76 шт.**, из них:
      1. Количество устанавливаемых светильников в с. Репино – 13 шт.;
      2. Количество устанавливаемых светильников в с. Маловидное – 40 шт.;
      3. Количество устанавливаемых светильников в с. Викторовка – 23 шт.
2. **Предварительные работы:**

Уточнить на местности вариант прохождения трасс ВЛИ-0,23 кВ уличного освещения, произвести разбивку трассы уличного освещения, согласовать с администрацией Ароматненского сельского поселения, и представителями ГУП РК «Крымэнерго».

1. **Требования к техническим решениям:**
   1. Для обеспечения уличным освещением, выполнить монтаж ВЛИ-0,23кВ уличного освещения, проводом СИП-4 2х16, протяженностью: 4 750 м;
   2. Монтаж ВЛИ-0,23кВ уличного освещения выполнить совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4кВ ГУП РК «Крымэнерго»;
   3. Выполнить монтаж светильников уличного освещения на существующих опорах ВЛ-0,4кВ ГУП РК «Крымэнерго»: 76 штук;
   4. Выполнить мероприятия по обеспечению уличным освещением от энергоснабжающих ТП ГУП РК «Крымэнерго»;
   5. Подключение светильников выполнить от монтируемой ВЛИ-0,23 кВ уличного освещения.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым** |  |
| Адрес: 298444, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Ароматное, ул. Дорожная, 1  ИНН 9104002320 КПП 910401001  ОГРН 1149102104425  ОКПО 00754561  ОКТМО 35604404101  Банк: Отделение Республика Крым БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь  БИК 013510002  Единый казначейский счет 40102810645370000035  Казначейский счет 03231643356044047500  л/счет 03753252920  тел. 065-54-7-78-47, 7-78-46  **Председатель Ароматненского сельского совета - глава администрации Ароматненского сельского поселения**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н. Морочко**  М.П. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик | Админстрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым | | | | |  |
|  |  | *(наименование организации)* | | | | |  |
|  | "Утвержден" "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 437 069,74 руб.** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |
|  |  | *(ссылка на документ об утверждении)* | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино (ул. Космонавтов); с. Маловидное (ул. Дорожная, ул. И.Гаспринского, ул. Аметхан Султана, ул. Черкез-Али); с. Викторовка (ул. Балаклавская, ул. Академика Сахарова, ул. Юнуса Кандыма, ул. Селим Гирей) | | | | | |  |
|  | *(наименование стройки)* | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен IV квартал 2023 г. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | |
| Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | |
| 1 | ЛС 02-01-01 | Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино (ул. Космонавтов) | 204 857,71 |  |  |  | 204 857,71 |
| 2 | ЛС 02-01-02 | Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Маловидное (ул. Дорожная, ул. И.Гаспринского, ул. Аметхан Султана, ул. Черкез-Али) | 630 259,87 |  |  |  | 630 259,87 |
| 3 | ЛС 02-01-03 | Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Викторовка (ул. Балаклавская, ул. Академика Сахарова, ул. Юнуса Кандыма, ул. Селим Гирей) | 362 440,54 |  |  |  | 362 440,54 |
|  | **Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"** | | **1 197 558,12** |  |  |  | **1 197 558,12** |
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | |
|  | **Итого по Главам 1-7** | | **1 197 558,12** |  |  |  | **1 197 558,12** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
|  | **Итого по Главам 1-8** | | **1 197 558,12** |  |  |  | **1 197 558,12** |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | |
|  | **Итого по Главам 1-9** | | **1 197 558,12** |  |  |  | **1 197 558,12** |
| **Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы** | | | | | | | |
|  | **Итого по Главам 1-12** | | **1 197 558,12** |  |  |  | **1 197 558,12** |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |
| 4 | ФЗ от 03.08.2018г. №303-ФЗ | НДС - 20% | 239 511,62 |  |  |  | 239 511,62 |
|  |  |  | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О | 20%Г1.П:Г14.П |  |
|  | **Итого "Налоги и обязательные платежи"** | | **239 511,62** |  |  |  | **239 511,62** |
|  | **Итого по сводному расчету** | | **1 437 069,74** |  |  |  | **1 437 069,74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проектной организации | | |  |  | | | |
|  |  | *[подпись (инициалы, фамилия)]* | | | | | |
| Главный инженер проекта | |  |  | . | | | |
|  |  | *[подпись (инициалы, фамилия)]* | | | | | |
| Заказчик | Председатель Ароматненского сельского совета- Глава администрации Ароматненского сельского поселения | |  | Морочко О.Н. | | | |
|  |  | *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]* | | | | | |

к Контракту № \_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**График выполнения работ**

**Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Репино (ул. Космонавтов); с. Маловидное (ул. Дорожная, ул. И.Гаспринского, ул. Аметхан Султана, ул. Черкез-Али); с. Викторовка (ул. Балаклавская, ул. Академика Сахарова, ул. Юнуса Кандыма, ул. Селим Гирей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование   вида работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Сроки исполнения** | | | | | | | |
| **начало** | **окончание** | **май** | | **июнь** | | **июль** | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Подготовительные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Монтаж ВЛИ-0,23 кВ** | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Монтаж светотехнического оборудования** | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым**  **Председатель Ароматненского сельского совета - глава администрации Ароматненского сельского поселения**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Н. Морочко/**  М.П. | **ПОДРЯДЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **/**  МП |

1. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. [↑](#footnote-ref-1)