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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ АРОМАТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» октября 2026 г. 									№103

Об утверждении Порядка принятия решения о консервации объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым
[bookmark: _GoBack]В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  с частями 4, 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства», Уставом муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о консервации объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым (Приложение № 1).
2. Обнародовать настоящее постановление в сетевом издании "Официальный сайт Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым" https://aromatnoe-sovet.ru/, регистрация в качестве средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-85013 от 28.03.2023.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Ароматненского 
сельского совета-глава администрации 
Ароматненского сельского поселения					О.Н. Морочко


Приложение № 1
к постановлению
администрации 
от 23.10.2026 г. № 103

Порядок принятия решения о консервации объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 4, 9 ст. 52 ГрК РФ, п. 16 Правил проведения консервации объекта капитального строительств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802, и регулирует особенности принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее - объект).
2. Решение о консервации объекта принимается в случае прекращения работ по строительству, реконструкции объекта или их приостановления более чем на 6 месяцев. 
3. Решение о консервации объекта принимается в форме постановления Администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
4. Одновременно с постановлением вносятся предложения о внесении изменений в соответствующую муниципальную программу и решение о бюджете муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на текущий год и плановый период, которыми предусмотрено предоставление за счет средств местного бюджета бюджетных инвестиций в строительство (реконструкцию) объекта.
7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта, или расходов, связанных с приведением такого объекта, ранее законсервированного, в состояние, при котором возможно продолжение его строительства, реконструкции, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
8. Решение о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта принимается постановлением администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, подготовленным согласно пунктам 4 - 6 настоящего Порядка, которым определяется в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства, реконструкции объекта.
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